UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA TELEMÁTICA

ASIGNATURA:

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

DOCENTE:

ING. ZHUMA MERA EMILIO RODRIGO

GRUPO 8:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR                                                                     26 DE JUL. DE 25

# TALLER SOBRE STAKEHOLDERS Y PESTEL

Ejercicio 1: Proyecto de instalación de red de fibra óptica en una zona urbana marginal

Situación: La empresa pública de telecomunicaciones quiere desplegar una red de fibra óptica FTTH en una zona urbana con conectividad limitada. El proyecto se financiará parcialmente con fondos municipales. La comunidad está dividida: algunos ven el beneficio, otros desconfían por obras pasadas mal ejecutadas.

Tareas:

- Identificar al menos 6 stakeholders clave para este proyecto.

- Construir una matriz de stakeholders con:

- Tipo (interno/externo)

- Interés

- Influencia

- Necesidades

- Estrategia de gestión

- Ubicar a los stakeholders en una matriz de poder-interés.

Tabla 1. Matriz de Stakeholders: Proyecto de Fibra Óptica FTTH.

| Stakeholder | Tipo | Interés | Influencia | Necesidades | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa Pública de Telecomunicaciones | Interno | Alto | Alta | Cumplir metas de expansión, rentabilidad del proyecto, buena reputación. | Gestionar de cerca: Mantener una comunicación constante y detallada sobre el avance, los riesgos y el presupuesto del proyecto. |
| Municipio (Gobierno Local) | Externo | Alto | Alta | Mejorar la infraestructura y servicios para los ciudadanos, justificar el uso de fondos públicos, obtener rédito político. | Mantener satisfecho: Proveer informes regulares de progreso, asegurar la correcta ejecución de la obra y coordinar los permisos necesarios de forma eficiente. |
| Residentes de la Zona | Externo | Alto | Media | Acceso a internet de alta calidad a un precio justo, mínimas molestias durante las obras, información clara y veraz. | Mantener informado: Realizar reuniones comunitarias, distribuir folletos informativos, establecer un canal de comunicación directo para quejas y consultas. |
| Líderes Comunitarios/Vecinales | Externo | Alto | Alta | Asegurar que el proyecto beneficie realmente a la comunidad, que se cumplan las promesas y que el proceso sea transparente. | Gestionar de cerca: Involucrarlos en la planificación y comunicación. Convertirlos en aliados y portavoces del proyecto para generar confianza en la comunidad. |
| Contratista de la Obra | Externo | Medio | Media | Cumplir el contrato en tiempo y forma, maximizar sus beneficios, mantener una buena relación con la empresa pública y el municipio. | Monitorear: Supervisar de cerca la calidad del trabajo, el cumplimiento de los plazos y el presupuesto. Establecer hitos de control y pagos. |
| Proveedores de Equipos (Fibra, etc.) | Externo | Bajo | Baja | Vender sus productos, recibir los pagos a tiempo, establecer una relación comercial a largo plazo. | Monitorear: Asegurar la calidad y la entrega oportuna de los materiales. Mantener una comunicación fluida sobre los requerimientos y el cronograma. |

Tabla 2. Matriz de poder-interés.

| Stakeholder | Poder | Interés | Estrategia según Matriz |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa de Telecomunicaciones | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Municipio (Gobierno Local) | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Líderes Comunitarios/Vecinales | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Residentes de la Zona | Medio | Alto | Mantener informada |
| Contratista de la Obra | Medio | Medio | Mantener satisfecho |
| Proveedores de Equipos | Bajo | Bajo | Supervisión mínima |

# Ejercicio 2: Implementación de una red inalámbrica para un campus universitario rural

Situación: Una universidad técnica en zona rural planea instalar una red Wi-Fi de largo alcance (tecnología inalámbrica punto-multipunto) para conectar sus diferentes laboratorios, aulas y zonas comunes. El financiamiento proviene de cooperación internacional y se necesita aprobación del rectorado y del área de TI. Algunos docentes creen que el sistema no será confiable y se oponen.

Tareas:

- Identificar al menos 4 stakeholders clave para este proyecto.

- Construir una matriz de stakeholders con:

- Tipo (interno/externo)

- Interés

- Influencia

- Necesidades

- Estrategia de gestión

- Ubicar a los stakeholders en una matriz de poder-interés.

Tabla 3. Matriz de Stakeholders: Red Wi-Fi Universitaria.

| Stakeholder | Tipo | Interés | Influencia | Necesidades | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rectorado | Interno | Alto | Alta | Justificación del costo-beneficio, alineación con los planes estratégicos de la universidad, éxito visible del proyecto. | Gestionar de cerca: Proveer informes ejecutivos sobre avances, presupuesto y riesgos para asegurar su confianza y apoyo continuo. |
| Departamento de TI | Interno | Alto | Alta | Recursos suficientes (personal, presupuesto), especificaciones técnicas claras, autonomía en la implementación y un plan de mantenimiento a futuro. | Colaborar estrechamente: Involucrarlos desde el inicio en la planificación técnica y toma de decisiones. Son el socio principal para la ejecución. |
| Docentes | Interno | Alto | Media | Una red confiable y rápida que no falle durante las clases, capacitación adecuada y que sus preocupaciones técnicas sean escuchadas y resueltas. | Involucrar y comunicar: Realizar demostraciones, crear un programa piloto con los más escépticos y mantener canales de comunicación abiertos para recibir feedback. |
| Estudiantes | Interno | Alto | Baja | Cobertura amplia en todo el campus, conexión estable y de alta velocidad para sus actividades académicas y personales. | Mantener informados: Comunicar los beneficios y fechas clave del proyecto a través de canales estudiantiles para generar expectativa y asegurar su adopción. |
| Cooperación Internacional (Financiador) | Externo | Alto | Alta | Transparencia total en el uso de los fondos, informes de progreso que demuestren el cumplimiento de los objetivos (mejorar la educación rural). | Mantener satisfecho: Entregar reportes financieros y de avance claros y puntuales, cumpliendo con todos los requisitos del convenio de financiación. |

Tabla 4. Matriz de Poder-Interés: Proyecto Wi-Fi Universitario.

| Stakeholder | Poder | Interés | Estrategia según Matriz |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectorado | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Departamento de TI | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Cooperación Internacional | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Docentes | Medio | Alto | Mantener informados |
| Estudiantes | Bajo | Alto | Mantener informados |